| 1 | Nazwa Projektu | Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewniach cieków i kanałów uchodzących do Zatoki Gdańskiej w ramach kontynuacji programu Ochrony wód Zatoki Gdańskiej. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Status projektu | Przedsięwzięcie komplementarne w ramach Działania 2 – Środowisko, Cel Strategiczny IV Strategii ZIT. |  |
| 2a | Pozycja na liście (podstawowa/rezerwowa) nadana przez Związek ZIT według priorytetyzacji projektu | Podstawowa/Rezerwowa |  |
| 3 | Lokalizacja inwestycji woj./powiat/gmina | Województwo pomorskie / Gminy: Miasta Gdyni, Miasta Gdańska, Miasta Sopotu, Miejska Rumia, Miasto Reda, Miasta Wejherowa, Wejherowo, Kosakowo, Miasta Pruszcz Gdański, Pruszcz Gdański. |  |
| 4 | Przewidywany termin realizacji projektu | data rozpoczęcia kwartał/rok | data zakończenia kwartał/rok |
|  |  | II kwartał 2015 rok | IV kwartał 2021 rok |
| 5 | Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie | 2016 rok |  |
| 6 | Przewidywany całkowity koszt w PLN [w mln zł] | 460,52 mln PLN |  |
| 7 | Szacunkowy koszt kwalifikowany [w mln zł] | 460,52 mln PLN |  |
| 8 | Szacunkowa kwota dofinansowania [w mln zł] | 391,16 mln PLN |  |
| 9 | Wnioskodawca | Gmina Miasta Gdyni – koordynacja przygotowania przedsięwzięcia do aplikowania o środki europejskie. |  |
| 9a | Forma prawna | jednostka samorządu terytorialnego |  |
| 10 | Koordynator Projektu dane kontaktowe | Krystyna Borkowska, Urząd Miasta Gdyni, tel. 58 668 84 48, e-mail: k.borkowska@gdynia.pl Marcin Żywna, Urząd Miasta Gdyni, tel. 58 668 84 47, e-mail: m.zywna@gdynia.pl |  |
| 11 | Opis Projektu | Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: Planowane do realizacji działania dotyczą ujmowania wody opadowej, jej podczyszczania, retencjonowania, a także odprowadzania siecią kanalizacji deszczowej do gruntu lub do wód powierzchniowych oraz wykorzystania na miejscu (w obszarze danej zlewni). Przedsięwzięcie stanowi kontynuację działań na obszarze Trójmiasta i powiązanych funkcjonalnie miast Małego Trójmiasta Kaszubskiego (Rumia, Reda i Wejherowo) oraz Pruszcza Gdańskiego w zakresie kompleksowej budowy i przebudowy systemu retencjonowania oraz odprowadzania i podczyszczania wód opadowych i roztopowych w celu zapobiegania występowaniu lokalnych podtopień i powodzi w zlewniach cieków i systemach kanalizacji deszczowej/kolektorach deszczowych oraz zachowanie dobrej jakości wód powierzchniowych, w tym wód przybrzeżnych Zatoki Gdańskiej. Przedsięwzięcie obejmuje następujące działania: - budowa obiektów zatrzymujących i odprowadzających wody opadowe i roztopowe w zlewniach cieków i kanałów/kolektorów deszczowych oraz przebudowa, regulacja i odtworzenie cieków wodnych i rowów melioracyjnych oraz budowa kanału ulgi; - budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, która przyczynia się do odprowadzania, zatrzymania, retencjonowania, wykorzystania wód opadowych oraz oczyszczania (zbiorniki retencyjne powierzchniowe i podziemne, skrzynki rozsączające z możliwością rozsączania wód opadowych do gruntu, urządzenia podczyszczające ścieki opadowe i roztopowe). Planowany do realizacji w ramach przedsięwzięcia zakres rzeczowy na terenie poszczególnych gmin: Gmina Miasta Gdyni w obrębie zlewni cieków wodnych: rzeka Kacza z dopływami (Potok Wiczliński, Potok Przemysłowy), rzeka Chylonka, Potok Demptowski, Kanał L4–10 oraz kolektorów deszczowych: - Budowa i przebudowa ok. 7 km sieci kanalizacji deszczowej. - Budowa 9 zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności 140,88 tys. m3 wraz z odtworzeniem cieku wodnego na odcinku ok. 5 km. - Przebudowa zarurowanego odcinka rzeki Chylonki. - Przebudowa Kanału L4–10 w obszarze granicznym gmin Rumia – Gdynia – Kosakowo wraz z budową zbiornika retencyjnego o pojemności ok. 200 m3 (zadanie wspólne z Rumią i Kosakowem). Gmina Miasta Gdańska w obrębie zlewni cieków wodnych: Kanału Raduni, Strzyży, Strzelenki oraz kolektora Kołobrzeska: - Budowa nowych elementów oraz przebudowa elementów istniejącego systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych – łącznie 11 km sieci kanalizacji deszczowej. - Regulacja 8 km cieków wodnych. - Budowa 11 zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności 297,3 tys. m3. Gmina Miasta Sopotu w obrębie zlewni cieków wodnych: Potok Kamienny, Potok Karlikowski, Potok Środkowy, Potok Haffnera, Potok nr 2, Potok Grodowy, Potok Babidolski, Ciek nr 2, Potok BMC: - Budowa 4 zbiorników retencyjnych (podziemnych i kanałowych) o łącznej pojemności 585 m³. - Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej oraz koryt potoków o łącznej długości 5,8 km. Gmina Miejska Rumia w obrębie zlewni cieków wodnych: Zagórska Struga, Konitop Leniwy, Kanał L4–10: - Budowa kanalizacji deszczowej o łącznej długości 8,5 km. - Przebudowa Kanału L4–10 w obszarze granicznym gmin Rumia – Gdynia – Kosakowo wraz z budową zbiornika retencyjnego o pojemności ok. 200 m3 (zadanie wspólne z Gdynią i Kosakowem). - Budowa zespołu 2 zbiorników retencyjnych o pojemności 40 tys. m3 w dzielnicy Szmelta. Gmina Miasto Reda w obrębie zlewni cieków wodnych: rzeka Reda, Kanał Łyski, Kanał Mrzezino, Kanał Połchowo oraz rowy melioracyjne: - Budowa i przebudowa 22,8 km sieci kanalizacji deszczowej wraz z wylotami do cieków wodnych z urządzeniami podczyszczającymi i regulatorami przepływu. - Budowa 2 zbiorników retencyjnych o łącznej objętości 1880 m3. Gmina Miasta Wejherowa w obrębie zlewni rzeki Reda: - Budowa i przebudowa 5,7 km sieci kanalizacji deszczowej. - Budowa zbiornika retencyjnego o pojemności 3,0 tys. m³. Gmina Wejherowo w obrębie zlewni rzek Reda oraz Zagórska Struga wraz z dopływami: - Budowa i przebudowa ok. 32,4 km sieci kanalizacji deszczowej wraz ze skrzynkami rozsączającymi z możliwością rozsączania na terenie pięciu miejscowości w gminie. - Budowa dwóch zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności czynnej 3,9 tys. m3. Gmina Kosakowo w obrębie zlewni cieków wodnych: Zagórska Struga, Konitop Leniwy, Kanał L4–10: - Budowa kanału ulgi dla Kanału Konitop Leniwy zamienionego na kanał zrzutowy z GOŚ Dębogórze. - Przebudowa Kanału L4-10 w obszarze granicznym gmin Rumia – Gdynia – Kosakowo wraz z budową zbiornika retencyjnego o pojemności ok. 200m3 (zadanie wspólne z Rumią i Gdynią). Gmina Miasta Pruszcz Gdański w obrębie zlewni rzeki i Kanału Raduni wraz z ich dopływami oraz Kanału Radunickiego wraz z jego dopływami: - Budowa ok. 6,2 km sieci kanalizacji deszczowej wraz z sześcioma zbiornikami retencyjnymi podziemnymi o łącznej pojemności ok. 7,8 tys. m3. - Budowa dwóch zbiorników retencyjnych powierzchniowych o łącznej pojemności retencyjnej 30,9 tys. m3. - Budowa zrzutni wód opadowych z Kanału Raduni do rzeki Radunia poprzez jej retencję i regulowany zrzut. Gmina Pruszcz Gdański w obrębie zlewni Kanału Raduni: - Budowa trzech zbiorników retencyjnych na potokach zlokalizowanych na terenie zlewni Kanału Raduni wraz z ich regulacją na odcinkach o łącznej długości 5,3 km. Łączna pojemność retencyjna: 59 407 m3. Przewidywane rezultaty realizacji: - zwiększenie efektywności pracy systemów odbioru, retencjonowania, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych, - racjonalizacja gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi, - zwiększenie skuteczności ochrony przez podtopieniami i lokalnymi powodziami na terenie Trójmiasta i obszarach powiązanych funkcjonalnie, - zwiększenie jakości i stanu wód powierzchniowych i podziemnych, - zmniejszenie negatywnych skutków suszy poprzez zatrzymywanie wód opadowych w miejscach do tego przeznaczonych, - stworzenie warunków do powstania nowych siedlisk flory i fauny, zwiększenia populacji niektórych zwierząt i powstrzymanie ginięcia innych, - rozwój rekreacji, w tym uatrakcyjnienie istniejących oraz nowotworzonych szlaków turystycznych Pomorza. |  |
| 11a | Stan przygotowania projektu do realizacji (dokumentacja, pozwolenia, audyty) | Gmina Miasta Gdyni: # podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych na wykonanie przebudowy odcinka kanału rzeki Chylonki od ul. Św. Mikołaja do ul. Hutniczej wraz z przejściem pod ul. Hutniczą oraz budowę kanalizacji deszczowej, zakończenie robót w I połowie 2016 r.; - w trakcie opracowywania/ aktualizacji dokumentacja projektowa dla zadań inwestycyjnych dotyczących kanalizacji deszczowej z terminem zakończenia i wydania decyzji pozwolenia na budowę do 06.2016 r.; - zawarto umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej odtworzenia potoku Wiczlińskiego wraz z budową 4 zbiorników retencyjnych oraz uzyskanie decyzji administracyjnych, na podstawie opracowanej koncepcji programowo-przestrzennej; termin wykonania dokumentacji dla trzech etapów inwestycji w okresie 12.2016 r. - 12.2017 r.; - opracowano koncepcję odprowadzenia wód opadowych i roztopowych ciekami powierzchniowymi w dorzeczu rzeki Kacza. Gmina Miasta Gdańska: - podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych na wykonanie kanalizacji deszczowej o dł. 1,1 km (Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Hubala, Kolberga, Kmiecej i Arciszewskiego, etap III), zakończenie robót III kw. 2016 r.; - uzyskano pozwolenia na budowę dla 3 zadań (Regulacja rowu M-4, Zbiornik Strzelniczka II wraz z regulacją Potoku Strzelniczka powyżej zbiornika, Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Hubala, Kmiecej, Gomółki, Ludowej, Lindego i Arciszewskiego, etap IV); - opracowano projekty budowlane i wykonawcze dotyczące 6 zadań (Kanalizacja deszczowa w ul. Keplera, Zbiornik Osowa II, Kanalizacja deszczowa w ul. Nowy Świat (od ul. Koziorożca do ul. Zeusa, Kanalizacja deszczowa w ul. Nowy Świat (od ul. Koziorożca do ul. Wodnika), Kanalizacja deszczowa w ul. Zeusa, Kanalizacja deszczowa w ul. Koziorożca); - w trakcie opracowywania są dokumentacje projektowe (budowlane i wykonawcze) dla 3 zadań z terminem uzyskania w roku 2015; - konieczność aktualizacji projektów budowlanych i wykonawczych dotyczących 6 zadań inwestycyjnych; - opracowane szczegółowe koncepcje techniczne dotyczące 3 zadań inwestycyjnych; - opracowane koncepcje techniczne dotyczące poszczególnych zlewni. Gmina Miasta Sopotu: - opracowana dokumentacja projektowa dla 3 planowanych zadań inwestycyjnych; - przygotowano materiały przetargowe i wszczęto postępowanie przetargowe na dokumentację projektową dla zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej jako przeciwdziałanie zalewaniu dolnego tarasu Miasta Sopotu - kwartał ulic Parkowa - Kordeckiego - Al. WP – Kilińskiego” – planowany termin wyboru oferty: koniec października 2015r., termin zakończenia prac projektowych w 2016 r. - zawarto Umowę na aktualizację dokumentacji: „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Pogodnej i Architektów” – termin: 15.12.2015r. - przygotowywanie materiałów przetargowych na wykonanie dokumentacji: 1) Przebudowa odcinka kanału P. Karlikowskiego, 2) Uporządkowanie koryta Potoku Grodowego. Gmina Miejska Rumia: - opracowano dokumentacje projektowe wraz z decyzjami o pozwoleniu na budowę kanalizacji deszczowej w ulicach: Makuszyńskiego, Brzechwy, Płk. Dąbka, Skarpowa, Abrahama, Chodkiewicza, Katowicka, Rodziewiczówny, Jaworskiego, Targowa, Łużycka, Toruńska, Borówkowa, Wiązowa, Szancera; - wykonano projekt zespołu zbiorników retencyjnych na rzece Zagórska Struga w km 12+515 do 12+900 w Rumi (do aktualizacji). Gmina Miasto Reda: - do aktualizacji projekty budowlane dla obszarów zlewni od KD1 do KD10; - opracowano koncepcję rozbudowy i modernizacji systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych w Redzie. Gmina Miasta Wejherowa: - opracowano projekt budowlany poprawy dostępności komunikacyjnej w Wejherowie poprzez budowę metropolitalnego węzła integracyjnego oraz tunelu w ciągu ulicy Kwiatowej; - opracowano projekt architektoniczno-budowlany etap 2 – ul. Patoka od ul. Stefczyka do ul. Gryfa Pomorskiego wraz z uzyskanym pozwoleniem na budowę (cześć inwestycji wchodzącej w skład węzła ”ZRYW”); - opracowano dokumentację projektową nowego powiązania drogowego łączącego północną i południową część miasta Wejherowa oraz drogę krajową nr 6 wraz z obiektem mostowym (projekt kanalizacji deszczowej i usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą - cześć inwestycji wchodzącej w skład węzła ”ZRYW”). Gmina Wejherowo: - opracowana dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniami na budowę sieci kanalizacji deszczowej w Bolszewie i Kąpinie oraz Orlu. Gmina Kosakowo: - uzyskano pozwolenie wodnoprawne na budowę kanału ulgi; - wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanału ulgi dla Kanału Konitop Leniwy zamienionego na kanał zrzutowy z GOŚ Dębogórze w miejscowości Dębogórze Wybudowanie i Kazimierz. Gmina Miasta Pruszcz Gdański: - uzyskano pozwolenia na budowę dla 3 zadań; - uzyskano pozwolenia wodnoprawne dla 4 zadań; - wydano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla 2 zadań; - opracowano dokumentację techniczną i projekty budowlane dla 2 zadań; - dokumentacja budowlana, wykonawcza i kosztorysowa w trakcie aktualizacji dla jednego zadania); - w opracowaniu dokumentacja projektowa dla jednego zadania. Gmina Pruszcz Gdański: - w posiadaniu dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę dla jednego zbiornika retencyjnego; - uzyskano pozwolenie wodnoprawne dla budowy jednego zbiornika retencyjnego oraz decyzję środowiskową dla budowy kolejnego zbiornika retencyjnego; planowany termin uzyskania pozwoleń na budowę dla dwóch zbiorników retencyjnych – grudzień 2015 r.; Ponadto wykonana została przez ekspertów zewnętrznych: ocena oddziaływania przedsięwzięcia Zagospodarowanie wód opadowych w zlewniach cieków i kanałów uchodzących do Zatoki Gdańskiej na cele ochrony wód w rozumieniu art. 4.1. w związku z art. 4.7. Ramowej Dyrektywy Wodnej (Etap I). |  |
| 11b | Opis zgodności projektu ze Strategią ZIT (należy podać nr „działania” w strategii, z którymi projekt jest zgodny) | Projekt jest ujęty w Działaniu 2 - Środowisko, Cel Strategiczny IV, jako przedsięwzięcie komplementarne. |  |
| 11c | Kontrakt Terytorialny dla Województwa Pomorskiego | Projekt realizuje cel rozwojowy i kierunek działań nr 4. zapobieganie negatywnym skutkom zmian klimatu, zapisany w Art. 5 Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego i jest ujęty w Kontrakcie jako przedsięwzięcie priorytetowe warunkowe pod nazwą: Budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w ramach kontynuacji programu ochrony wód Zatoki Gdańskiej. |  |
| 12 | Opis zgodności projektu z zakresem i celami właściwej osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 | Projekt jest zgodny z zakresem i celami Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Priorytetem Inwestycyjnym 5.ii Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami, którego celem jest większa ilość retencjonowanej wody oraz wyższa sprawność przeprowadzania rozpoznania i reagowania w sytuacji wystąpienia zagrożeń naturalnych i poważnych awarii. W ramach Priorytetu Inwestycyjnego 5.ii przewidziano wsparcie w obszarze zabezpieczenia przed skutkami zmian klimatu obszarów szczególnie wrażliwych: zagospodarowanie wód opadowych (w tym: systemy zbierania i retencjonowania wody opadowej, budowa/modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą), w szczególności na obszarach miejskich. |  |
| 13 | Czy planowany do realizacji projekt, w zakresie sieci ciepłowniczej lub chłodniczej spełnia wymogi „efektywnego systemu ciepłowniczego i chłodniczego” | Nie dotyczy |  |
| 14 | Wskaźniki | Liczba urządzeń dla celów ochrony przeciwpowodziowej - 43 szt. Długość wybudowanej i przebudowanej sieci kanalizacji deszczowej - 99,4 km. Objętość retencjonowanej wody - 585,46 tys. m3. Liczba miast, w których podjęto działania związane z zabezpieczeniem przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi – 7 miast. |  |

Przedsięwzięcie stanowi kontynuację programu ochrony wód Zatoki Gdańskiej, realizowanego w latach 2007-2015 w zakresie budowy i modernizacji systemu odprowadzania wód opadowych.