| 1 | Nazwa Projektu | Rozbudowa systemu kolei aglomeracyjnej OM ZIT w kierunku Wejherowa |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Status projektu | Podstawowa Zgodnie z zapisami SzooP POIS 2014-2020 projekty, które zostaną objęte wsparciem UE zostaną wyłonione w trybie konkursowym. Projekt, planowany jest do dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T w ramach POIiŚ 2014-2020. |  |
| 2a | Pozycja na liście (podstawowa/rezerwowa) nadana przez Związek ZIT według priorytetyzacji projektu | Podstawowa |  |
| 3 | Lokalizacja inwestycji woj./powiat/gmina |  |  |
| 4 | Przewidywany termin realizacji projektu | data rozpoczęcia kwartał/rok | data zakończenia kwartał/rok |
|  |  | III 2016 | II 2023 |
| 5 | Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie | W związku z opublikowanym na stronie www.pois.gov.pl dnia 19.08.2015 r. harmonogramem planowanych w roku 2015 naborów wniosków o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym w ramach POIiŚ 2014 – 2020, poinformowano iż nie przewiduje się naboru wniosków w 2015 roku. |  |
| 6 | Przewidywany całkowity koszt w PLN [w mln zł] | 838 mln PLN brutto. |  |
| 7 | Szacunkowy koszt kwalifikowany [w mln zł] | 681 mln PLN |  |
| 8 | Szacunkowa kwota dofinansowania [w mln zł] | Biorąc pod uwagę zapisy Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz przewidziany w nim maksymalny poziom dofinansowania można uznać, że wyniesie on 100% na poziomie Projektu. |  |
| 9 | Wnioskodawca | Ze względu na przygotowania krajowego Zarządcy infrastruktury kolejowej do zadania inwestycyjnego: „Modernizacja linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk” (Studium Wykonalności w trakcie opracowywania) oraz biorąc pod uwagę silny związek pomiędzy przedmiotowym przedsięwzięciem - zarekomendowano realizację niniejszej inwestycji w ścisłej współpracy (partnerstwie) z PKP PLK S.A. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. |  |
| 9a | Forma prawna | Spółka akcyjna |  |
| 10 | Koordynator Projektu dane kontaktowe | Magdalena Mieczkowska: mmieczkowska@skm.pkp.pl |  |
| 11 | Opis Projektu | Projekt zakłada eliminację wąskiego gardła w korytarzu linii kolejowej nr 202 (wydzielenie ruchu aglomeracyjnego dla szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście oraz wydłużenie linii kolejowej nr 250 do Wejherowa). Wariant ten został wskazany w opracowanym dokumencie Pre-Studium rekomendowany do realizacji, który przewiduje wydłużenie linii kolejowej nr 250 z Rumi, przez Redę, do Wejherowa jako linii zelektryfikowanej dwutorowej, z wydzieleniem dwóch torów do obsługi ruchu aglomeracyjnego, również na stacjach. Na podstawie przeprowadzonej analizy przepustowościowej należy stwierdzić, że takie rozwiązanie charakteryzować się będzie podobną przepustowością do przepustowości istniejącej linii kolejowej nr 250, a zatem przestanie stanowić wąskie gardło w systemie szybkiej kolei miejskiej. Rozwiązania konstrukcyjne obiektów inżynieryjnych zgodne są z obowiązującymi przepisami, co przekłada się na uzyskanie wysokiej jakości i trwałości projektowanej infrastruktury a także zwiększenia wygody oraz bezpieczeństwa użytkowników tych obiektów (budowa skrzyżowań dwupoziomowych z linią kolejową, dostosowanie obiektów dla potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się). Rozwiązania są optymalne również jeśli chodzi o technologię wykonania robót (dążono do zoptymalizowania doboru projektowanych konstrukcji obiektów i technologii wykonania tak, aby do minimum ograniczyć konieczne zamknięcia torowe i utrudnienia w ruchu pociągów). Projektu obejmuje: - budowę sieci trakcyjnej nad nowo wybudowanymi torami, - zabudowę systemu informacji pasażerskiej, monitoringu, SOS, przesył danych i łączności. Systemy te wpływają znacząco na zwiększenie bezpieczeństwa osób jak i na funkcjonalność, atrakcyjność i wygodę korzystających, - kompleksową przebudowę w zakresie robót budowlanych i wyposażenia elektroenergetycznego podstacji trakcyjnej Reda, podstacji trakcyjnej Wejherowo Śmiechowo i kabiny sekcyjnej Wejherowo. - budowę skrzyżowań dwupoziomowych, - budowę dwóch przystanków na przedłużonej linii kolejowej nr 250 w dwóch nowych lokalizacjach. Nowoprojektowane perony i przejścia podziemne, wraz z windami i dojściami dla osób niepełnosprawnych zwiększą atrakcyjność i wygodę korzystania dla podróżnych, - modernizacja przystanków osobowych znajdujących się na linii kolejowej pomiędzy Rumią, a Wejherowem. - zastosowanie systemów odwodnienia podtorza kolejowego, Perony, wiaty peronowe, wiadukty, przejścia pod torami odwadniane będą poprzez system kanalizacji deszczowej, składający się z odwodnień liniowych oraz punktowych podłączonych do sieci kanałów deszczowych. Systemy te, zabezpieczają miejsca przebywania pasażerów przed zagrożeniem w postaci występowania podtopień obiektów kolejowych, podczas opadów oraz roztopów. Zaplanowane rozwiązania technologiczne spełniają standardy w zakresie spójności infrastruktury, funkcjonalności oraz bezpieczeństwa osób korzystających. |  |
| 11a | Stan przygotowania projektu do realizacji (dokumentacja, pozwolenia, audyty) | Projekt jest w trakcie przygotowania. W roku 2014 odebrano opracowanie Pre-Studium Wykonalności. Dokument został przekazany PKP PLK w ramach przygotowania Studium dla zadania „Modernizacja linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk”. Pace nad dokumentem PLK są w toku. |  |
| 11b | Opis zgodności projektu ze Strategią ZIT (należy podań nr „działania” w strategii, z którymi projekt jest zgodny) | Projekt jest w pełni zgody z: - Osią Priorytetową nr 9 (Mobilność), Priorytetem Inwestycyjny 7d (Regionalna infrastruktura kolejowa) dla RPO WP, - Projekt, jest komplementarny z Projektem pn.: Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacją budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej oraz peronów na linii kolejowej nr 250 wpisanym w treść Strategii ZIT. Cel strategiczny III, Działanie 1 Mobilność. |  |
| 11c | Opis zgodności projektu z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej lub dokumentem równoważnym (należy podań nr „działania” w dokumencie, z którymi projekt jest zgodny). Czy PGN był finansowany w ramach działania 9.3 POIiŚ 2007-2013 | N/D, Projekt ze względu na swój charakter oraz przypisany priorytet inwestycyjny PI 7d realizuje CT 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych. |  |
| 12 | Opis zgodności projektu z zakresem i celami właściwej osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 | Planowane przedsięwzięcie pokrywa się z zakresem i celami osi priorytetowej w ramach osi priorytetowej V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T w ramach POIiŚ 2014-2020. Głównym celem projektu jest poprawa efektywności regionalnego systemu transportu kolejowego w trójmiejskim obszarze aglomeracyjnym oraz zwiększenie spójności systemu komunikacyjnego regionu. Na główny cel składają się następujące cele cząstkowe: - podniesienie jakości systemu transportowego, poprzez poprawę parametrów infrastruktury kolejowej, - wzrost konkurencyjności kolei w stosunku innych gałęzi transportu, dzięki lepszej jakości przewozów, - wsparcie dostępności transportowej w wymiarze regionalnym i lokalnym, - wzrost integracji w układzie gałęziowym i terytorialnym, - przeciwdziałanie zatłoczeniu miast dzięki wykorzystaniu transportu zbiorowego, - ograniczenie negatywnego wpływu transportu drogowego na środowisko, w aspekcie wykorzystania możliwości proekologicznych transportu kolejowego. Korzyści, które będą osiągnięte po ukończeniu tej inwestycji przyczynią się do realizacji celów zamieszczonych w tych dokumentach i są zbieżne z priorytetami w nich zawartymi: - utworzenie zrównoważonego, spójnego i przyjaznemu użytkownikowi systemu transportu (Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności), - modernizacja i rozbudowa połączeń transportowych oraz udrożnienie obszarów miejskich (Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo), - poprawa dostępności polskich miast i regionów oraz zmniejszenie zewnętrznych kosztów transportu (Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030), - wzmacnianie funkcji metropolitalnych ośrodków wojewódzkich i integracja ich obszarów funkcjonalnych (Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010 – 2020: Regiony, miasta, obszary wiejskie), - stworzenie zintegrowanego systemu transportowego oraz stworzenie warunków dla sprawnego funkcjonowania rynków transportowych i rozwoju efektywnych systemów przewozowych (Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), - zdecydowana poprawa jakości systemu transportowego i jego rozbudowa zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju (Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 – 2025), - wzrost możliwości przewozów koleją na obszarach aglomeracji miejskich, w tym integracja różnych gałęzi transportu, zmniejszenie zatłoczenia sieci dróg w aglomeracjach (Master Plan dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 roku), - rozwój systemów transportu zbiorowego (Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020), - poprawa atrakcyjności inwestycyjnej ośrodków miejskich i usprawnienie powiązań między nimi (Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013), - pełne wykorzystanie istniejącego potencjału ekologicznie czystego transportu kolejowego do poprawy spójności społecznej, dostępności przestrzennej oraz zwiększenia konkurencyjności gospodarczej regionu, jak też zwiększenie udziału transportu kolejowego w przewozach publicznych (Regionalna strategia rozwoju transportu w województwie pomorskim na lata 2007 – 2020), - wspieranie reaktywacji połączeń kolejowych na terenie powiatu wejherowskiego (Strategia rozwoju powiatu wejherowskiego 2011 – 2020). Celem Projektu jest także pogłębienie integracji oraz poprawa sprawności i eko - efektywności systemu transportu zbiorowego w miastach i obszarach miejskich. Realizacja projektu, a co za tym idzie poprawa dostępności i sprawności systemu transportu będzie miała pozytywne skutki na wielu płaszczyznach oddziaływania. Inwestycja polegająca na rozbudowie systemu kolei aglomeracyjnej Trójmiejskiego Obszaru Metropolitalnego w kierunku Wejherowa przyczyni się przede wszystkim do podniesienia poziomu świadczonej usługi, zwiększenia dostępności transportowej i integracji wewnętrznej obszarów miejskich oraz zmniejszenia udziału indywidualnego transportu samochodowego, co wpłynie korzystnie na: - poprawę stanu środowiska naturalnego dzięki zmniejszeniu emisji spalin, - poprawę klimatu akustycznego w Trójmieście, - zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na warunki życia mieszkańców, - poprawę bezpieczeństwa pasażerów korzystających z transportu zbiorowego, - poprawę jakości usługi świadczonej przez transport zbiorowy. Realizacja projektu pozwoli również na poprawę dostępności komunikacyjnej Trójmiasta, ułatwi przemieszczanie się i dojazd mieszkańców aglomeracji do miejsc pracy i nauki, co wpłynie pozytywnie na mobilność ludności oraz zwiększy atrakcyjność terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji. Spełnienie tych założeń przyczyni się wydatnie do pogłębiania procesu integracji przestrzennej i gospodarczej Trójmiejskiego Obszaru Metropolitalnego, a także korzystnie wpłynie na warunki życia mieszkańców. Pozwoli to na zbudowanie wizerunku Trójmiasta jako miejsca przyjaznego mieszkańcom, turystom i inwestorom, a tym samym wpłynie na rozwój społeczno-gospodarczy całego obszaru trójmiejskiego. Ponadlokalny charakter inwestycji wynika przede wszystkim z przyjętej lokalizacji na obszarze pięciu Gmin (Gdańsk, Gdynia, Rumia, Reda i Wejherowo), a dodatkowo stanowi on funkcjonalne rozwinięcie realizowanego obecnie Projektu „Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w części dotyczącej rozbudowy linii nr 250. Planowane przedsięwzięcie w pełni pokrywa się z priorytetami i założeniami zawartymi w dokumentach strategicznych i jest w pełni zgodny z oczekiwaniami w nich zawartymi. |  |
| 13 | Czy planowany do realizacji projekt, w zakresie sieci ciepłowniczej lub chłodniczej spełnia wymogi „efektywnego systemu ciepłowniczego i chłodniczego” | N/D |  |
| 14 | Wskaźniki | Wskaźnik produktu: Długość wybudowanej lub zmodernizowanej linii szybkiej kolei miejskiej Wskaźniki rezultatu: Liczba osób korzystających z kolei aglomeracyjnej Finalny poziom wskaźników zostanie określony na etapie przygotowania Studium Wykonalności. |  |